**산출물 관리 시스템**

**- 회 의 록 -**

**고객사 : 인젠트**

**작성자 : 조유진**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **회 의 록** | | | | |
| **사업명** | 산출물 관리 시스템 | | | |
| **회의 안건** | 중간보고 | | | |
| **회의 일자** | 2024년 02월 29일 | | 회의 장소 | ㈜ 인젠트 중회의실 |
| **참석자** | ㈜인젠트 | 연계플랫폼 사업2팀 | | |
| **주요 내용** | | | | |
| 1. **진행예정내용**   - 산출물 관리 시스템 중간보고   1. **진행사항** 2. 회의 내용   - 산출물 관리 시스템 수정   1. **과제요청사항** 2. 공통 수정사항 - 유저 아이디를 삭제하고 토큰에서 유저 아이디를 얻도록 수정 - 토큰은 유저 이메일을 이용하여 발급하도록 수정 - 매핑URL 검증 시 토큰에서 사용자 정보 구하도록 수정 - api 호출 시 BODY의 데이터를 requestMessage 키를 이용하여 map형태로 수정 3. COMMON API 수정사항   - 유저 테이블에서 유저 아이디 컬럼 삭제 (유저 이메일 사용)  - 비밀번호 초기화 시 메일 발송 시간 제한 두도록 수정 (5분)  - 유저 조회 시 유저 비밀번호 제외되도록 수정  - “산출물 관리 시스템” 명칭을 “인젠트 개발자 센터(IDC)” 명칭으로 수정  - 사용자 추가정보 이메일 전송 시 'ㅇㅇㅇ님의 계정이 추가되었습니다.' 추가   1. PROJECT API 수정사항 - 프로젝트 조회 시 페이징 처리하도록 수정 (페이지 이동 시 마다 쿼리 수행) - 프로젝트 수정 시 고객사 명, 담당 부서명 수정 가능하도록 추가 - 프로젝트 검수 화면에서 반려 사유가 존재할 경우 화면 하단의 리스트 보여주도록 수정 (반려 사유, 반려일자, 반려자) 2. DELIVERABLES API 수정사항 - 산출물 리스트 등록 시 완료 창(alert) 없이 등록 가능하도록 개발 3. API 명세서 수정 - 한글 명 또는 설명 확인 필요 - 파라미터 필수 여부 추가 | | | | |
| **주요 이슈** | | | | |
| * 산출물 관리 시스템 중간보고 | | | | |
| **향후 일정** | | | | |
| * 산출물 관리 시스템 UI 개발 * 3월 28일 검수 예정 | | | | |